- Завдання

Порівняльна таблиця методологій

| № | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі доцільна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waterfall (Каскадна) | • Чітка структура • Легко планувати бюджет і строки • Добре документується | • Майже немає гнучкості • Погано реагує на зміни • Помилки видно пізно | Будівництво, держпроєкти, виробництво, оборонна сфера |
| 2 | Agile | • Гнучкість • Швидка реакція на зміни • Тісна співпраця з клієнтом | • Важко прогнозувати строки і бюджет • Потребує зрілої команди | IT, стартапи, digital-продукти |
| 3 | Scrum | • Чіткі ролі й ритуали • Регулярний зворотний зв’язок • Прозорість прогресу | • Не підходить для великих жорстких проєктів • Вимагає дисципліни | Розробка ПЗ, game dev, продуктові команди |
| 4 | Kanban | • Простота • Візуалізація процесу • Без перевантаження команди | • Немає чітких дедлайнів • Важче масштабувати | Підтримка, DevOps, сервісні команди |

## Завдання

## Чому, на мою думку, з’явився Agile-маніфест?

Agile-маніфест з’явився, тому що старі підходи до розробки просто перестали працювати. Раніше все будувалося так: спочатку пишуть купу вимог, потім планують усе на місяці або навіть роки вперед, а вже потім починають робити продукт. Проблема в тому, що за цей час все встигає змінитися — і потреби замовника, і ринок, і навіть розуміння того, що саме треба зробити.

У результаті часто виходило так, що продукт формально зроблений “за планом”, але нікому реально не потрібний. Розробники злилися, бо їх змушували сліпо виконувати застарілі вимоги. Замовники злилися, бо отримували не те, чого хотіли. А зміни сприймалися як щось погане, хоча насправді вони були логічними.

Agile з’явився як протест проти такого підходу. Люди, які його створювали, сказали просту річ: краще частіше показувати результат, спілкуватися з замовником і швидко підлаштовуватися, ніж роками сидіти в планах і документах. Тобто це була спроба зробити роботу більш живою, людською і адекватною реальності.

## Які проблеми він вирішував, у чому його успіх і чи це взагалі успіх?

Головна проблема, яку вирішував Agile, — це невідповідність між очікуваннями і реальним результатом. Завдяки коротким ітераціям і постійному зворотному зв’язку стало простіше зрозуміти, чи рухається команда в правильному напрямку. Якщо щось іде не так — це видно швидко, а не наприкінці проєкту, коли вже пізно щось міняти.

Успіх Agile видно в тому, що він реально прижився. Його почали використовувати не тільки в програмуванні, а й в інших сферах. Команди стали більше спілкуватися, брати відповідальність за результат і не боятися змін. З’явилося відчуття, що продукт роблять не “для галочки”, а для реальних людей.

Але є й мінуси. Дуже часто Agile використовують неправильно. Наприклад, кажуть “у нас Agile”, але при цьому немає ні нормального планування, ні відповідальності — просто хаос. Або Agile перетворюють на набір мітингів, не розуміючи його сенсу. Через це здається, що методологія не працює, хоча проблема насправді в підході до неї.

Чи можна назвати Agile успіхом? Я вважаю, що так, але не універсальним. Agile — це не чарівна таблетка, яка підходить усім і завжди. Але як спосіб мислення і роботи в умовах постійних змін він справді показав себе ефективним. Там, де його застосовують з розумінням, він реально дає кращі результати.

- Завдання

Я б обрав Agile, бо я реально не знаю наперед, яким має бути цей застосунок. У мене є ідея: люди хочуть ділитись фотками котиків. Але що саме їм зайде — стрічка, лайки, коментарі, конкурси «котик дня» чи просто меми — стане зрозуміло тільки тоді, коли вони почнуть ним користуватись.

Тому я б зробив спочатку дуже просту версію: завантажив фото, подивився чужі, поставив лайк. Запустив — і подивився, що люди реально роблять, а не що я собі придумав. Якщо бачу, що всі просять фільтри або збереження фоток — значить, роблю це. Якщо якась фіча нікому не потрібна — просто не витрачаю на неї час.

Agile зручний ще й тим, що не треба одразу все планувати на пів року вперед. Зробили частину — подивились результат — пішли далі. Для стартапу це важливо, бо і грошей мало, і часу, і команда зазвичай маленька.

Коротше, я б обрав Agile, бо він дозволяє робити, пробувати і швидко мінятися, а не сидіти й думати, що ми найрозумніші і з першого разу все вгадаємо. А для застосунку про котиків — це саме те, що треба